

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Медвежьегорский муниципальный район»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШУНЬГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**« 17 » апреля 2015 г. № 29**

**д. Шуньга**

**Об утверждении Краткосрочного плана реализации**

**региональной программы капитального ремонта**

**общего имущества в многоквартирных домах**

**Шуньгского сельского поселения на 2015-2017 годы**

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Республики Карелия от 14 апреля 2014 года № 106-П «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» администрация Шуньгского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Шуньгского сельского поселения на 2015-2017 годы (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по видам ремонта (приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Шуньгского

сельского поселения Л.В.Журавлева

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Шуньгского сельского поселения от 17 апреля 2015 года № 29

**Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Шуньгского сельского поселения на 2015-2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Общая площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: |  | | |
| за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Шуньгскому сельскому поселению: | |  |  |  |  |  | 829,0 | 549,7 | 371,0 | 36 | 2 375 803,40 | - | - | 2 375 803,40 | 5 738,06 |  |  |
| 1 | д.Шуньга, ул.Центральная, д. 32 | 1969 | - | деревянные | 2 | 1 | 318,0 | 215,1 | 194,2 | 8 | 929 662,20 |  |  | 929 662,20 | 2 923,46 |  | декабрь 2017 |
| 2 | д.Шуньга, ул.Центральная, д. 35 | 1967 | - | деревянные | 2 | 3 | 511,0 | 334,6 | 176,8 | 28 | 1 446 141,20 |  |  | 1 446 141,20 | 2 814,60 |  | декабрь 2017 |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Шуньгского сельского поселения от 17 апреля 2015 года № 29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по видам ремонта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные статьей 12 Закона Республики Карелия от 20.12.2013 № 1758-ЗРК | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | | ремонт подвальных помещений | | утепление и ремонт фасада | | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
| электро-снабжения | тепло-снабжения | газо- снаб-жения | холодного водо-снабжения | горячего водо-снаб-жения | водо-отведения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Шуньгскому сельскому поселению | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Шуньга, ул. Центральная, д. 32 | 929 662,20 | - | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | 296,0 | 269 662,20 | - | - | 300,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | - | - |
| 2 | д. Шуньга, ул. Центральная, д. 35 | 1 446 141,20 | - | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 406 000,00 | - | - | 450,00 | 800 141,20 | 150 000,00 | - | - |