

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

«МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Администрация Шуньгского сельского поселения

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**8 мая 2014 год № 4**

 **д. Шуньга**

**Об утверждении Плана подготовки**

**Муниципального образования**

**«Шуньгское сельское поселение»**

**к проведению осенне-зимнего периода**

**2014-2015 гг.**

 Во исполнение Распоряжения Правительства РК от 02 апреля 2014 года № 182 р-П, в целях повышения надежности электро-, тепло-, водо- и газоснабжения, а также эксплуатации жилищного фонда и объектов социальной сферы населенных пунктов на территории района

1. Утвердить План подготовки муниципального образования «Шуньгское сельское поселение» к проведению осенне-зимнего периода 2014-2015 гг.
2. Распоряжение вступает в силу с момента обнародования.

Глава Шуньгского сельского поселения Л.В. Журавлева

Рассылка:дело – 1; ООО «ЛИВССТ» - 1

#

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

#### АДМИНИСТРАЦИЯ ШУНЬГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Согласовано» «Утверждаю»

Глава муниципального образования Глава администрации Шуньгского

«Медвежьегорский муниципальный район» сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Карпенко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Журавлева

ПЛАН

ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУНЬГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» К ПРОВЕДЕНИЮ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА

2014-2015 г.

 Приложение № 1

к Рекомендациям

#### Перечень нормативных правовых актов,

#### регулирующих отношения в жилищно-коммунальной сфере

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

5. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

6. Постановление Росстата от 27 февраля 2006 года № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях.

7. Приказ Росстата от 23 сентября 2009 года № 206 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минрегионом России федерального статистического наблюдения за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях».

8. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 4 сентября 2008 года № 66 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях».

9.Распоряжение администрации Шуньгского сельского поселения № 4 от 08.05.2014 года.

Приложение № 2

к Рекомендациям

Сведения о многоквартирных домах на территории поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Форма управления (ТСЖ, управляющая организация, непосредственное управление) | Количество многоквартирных домов, находящихся в управлении | Общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении (тыс.кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | *д. Шуньга* | *Управляющая организация* | *48* | *10910,15* |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Примечание:

в столбце 2. указывается наименование населенного пункта;

в столбце 3. указывается форма управления ТСЖ, управляющая организация, непосредственное управление;

в столбце 4. указывается общее количество многоквартирных домов в составе ТСЖ; число многоквартирных домов, находящихся под управлением управляющей организации, в том числе, по результатам выбора собственниками помещений многоквартирных домов; по результатам конкурса проведенного администрацией муниципального образования; 4. число многоквартирных домов с непосредственным способом управления;

в столбце 4. указывается общая площадь многоквартирных домов в составе ТСЖ; число многоквартирных домов, находящихся под управлением управляющей организации, в том числе, по результатам выбора собственниками помещений многоквартирных домов; по результатам конкурса проведенного администрацией муниципального образования; 4. число многоквартирных домов с непосредственным способом управления.

Приложение № 3

к Рекомендациям

|  |
| --- |
| Сведения об управляющих организациях, осуществляющих управление жилищным фондом на территории Шуньгского сельского поселения |
| № п/п | Название предприятия | Населенный пункт | Форма собственности | ФИО руководителя | Телефон | Юридический адрес | Виды регулируемой деятельности | Количество многоквартирных домов, находящихся в управлении | Общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении (тыс.кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ООО «ЛИВССТ»  | д. Шуньга  | частная  | Турачкин Леонид Иванович  | 89214637923  | д. Шуньга ул. Центральная д. 13 кв. 12  | ТеплоснабжениеВодоснабжениеУправление и эксплуатация жилого фонда  | 48  | 10910,15  |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Приложение № 4

к Рекомендациям

|  |
| --- |
| Сведения о товариществах собственников жилья (ТСЖ), зарегистрированных и действующих на территории Шуньгского сельского поселения |
| № п/п | Название ТСЖ | Населенный пункт | ФИО руководителя | Телефон | Юридический адрес | Количество многоквартирных домов, находящихся в управлении | Общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении (тыс.кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | отсутсвует  |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |

Приложение № 5

к Рекомендациям

|  |
| --- |
| Сведения об энергоснабжающих организациях и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности на территории Шуньгского сельского поселения |
| № п/п | Название энергоснабжающей организации | Форма собственности | Населенный пункт | ФИО руководителя | Телефон | Юридический/ почтовый адреса | Виды регулируемой деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | отсутствует  |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |

Приложение № 6

к Рекомендациям

Перечень действующих в отопительный период 2014/15 года котельных

на территории Шуньгского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование котельной | Адрес котельной | Форма собственности | Собственник | Обслуживающая организация | Установленное оборудование | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Применяемые нормы расхода топлива (кг.у.т./Гкал) | Основной вид топлива | Установленная потребность в топливе на отопительный период | Наличие РИСЭЭ (дизель генератор (передвижной/ стационарный)/ второй ввод) |
| Марка котлов | Количество (ед.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | д. Шуньга  | Центральная | д. Шуньга ул. Центральная, 23 | аренда  | Администрация Шуньгского сельского поселения  | ООО «ЛИВССТ»   | КВс 1,16 ДКВ-Р 1,1  |  11 |  20122013 |  2,4 |  2,4 |  204 | дрова |  4145 |   |
| 2 | д.Шуньга | РММ | д. Шуньга ул. Совхозная | аренда | Администрация Шуньгского сельского поселения | КВ-Р 0,63КВ-Р 0,8  | 11  |  20062012 |  2,4 |  2,4 |  204 | дрова |  4145 |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |

Перечень котельных, не функционирующих в отопительный период 2014/15 года

на территории поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование котельной | Адрес котельной | Форма собственности | Собственник | Обслуживающая организация | Установленное оборудование | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Применяемые нормы расхода топлива (кг.у.т./Гкал) | Основной вид топлива | Установленная потребность в топливе на отопительный период |
| Марка котлов | Количество (ед.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  - |  - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Приложение № 7

к Рекомендациям

|  |
| --- |
| Сведения о системах водоснабжения на территории Шуньгского сельского поселения |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Название, местонахождение объекта, адрес | Организация, осуществляющая эксплуатацию | ФИО руководителя | Юридический адрес организации | Форма владения (аренда, оперативное управление, хозяйственное ведение) | Установленное оборудование |
| Название, марка | Кол-во, ед. | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | д. Шуньга  | Озеро Путкозеро  | ООО «ЛИВССТ»  | Турачкин Леонид Иванович  | д. Шуньга ул. Центральная д. 13 кв. 12   | аренда  | Насос КМ 80-50 2000 УХЛНасос GRUNOFOS NB 32-200 1/200  | 11 | 20062011 |

 Приложение № 8

к Рекомендациям

|  |
| --- |
| Сведения о системах водоотведения на территории Шуньгского сельского поселения |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Название, местонахождение объекта, адрес | Организация, осуществляющая эксплуатацию | ФИО руководителя | Юридический адрес организации | Форма владения (аренда, оперативное управление, хозяйственное ведение) | Установленное оборудование |
| Название, марка | Количество, ед. | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Приложение № 9

к Рекомендациям

Сводный план финансирования мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения,

социальной сферы и жилищного фонда к отопительному периоду 2014/15 года (по источникам финансирования)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предприятие/объект, вид работ | Средства субсидий бюджета Республики Карелия | Средства местных бюджетов | Средства предприятий | Всего |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе |
| на ремонтные работы | софинан-сирование | предусмотренные в тарифах на ремонтные работы | предусмотренные инвестиционными программами |
| план | план | план | план | план | план | план |
|  | Отопление | - | - | - | - | 330 | 330 | - | 330 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 10

к Рекомендациям

План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда,

объектов социальной сферы к отопительному периоду 2014/15 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (тыс. рублей) | Источник финансирования (тыс. рублей) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| Бюджет РК | Местный бюджет | Средства предприятия |
| Амортизационные отчисления | Средства на ремонт основных фондов | Платежи ЖКУ | прибыль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Жилищный фонд | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I | Текущий ремонт производственных объектов | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I  | Тепловые сети и котельные |  |  | 330 |  |  |  |  | 330 |  | 15.08.2014 |  |
| 1 | Тепловые сети и котельные … предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I V | Водопроводные сети и ВОС | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопроводные сети и ВОС … предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Канализационные сети и КОС | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети и КОС … предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Объекты культуры | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 330 |  |  |  |  | 330 |  | 15.08.2014 |  |

Приложение № 11

к Рекомендациям

План (график) создания нормативного запаса топлива (в разрезе предприятий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Ед. измерений | Май 2014 года | Июнь 2014 года | Июль 2014 года | Август 2014 года | Сентябрь 2014 года | Октябрь 2014 года | Ноябрь 2014 года | Декабрь 2014 года | Январь 2015 года | Февраль 2015 года | Март 2015 года | Апрель 2015 года | Всего |
| дрова | м. куб. | 248,0 | - | - | - | 162,6 | 381,6 | 480,9 | 600,1 | 676,3 | 604,6 | 580,9 | 410,5 | 4145,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 12

к Рекомендациям

Оперативная информация хода подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Шуньгского сельского поселения

Медвежьегорского района к отопительному периоду 2014/15 года

по состоянию на 1 мая 2014 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | За все поселение |
| А | Б | 1 |
| 1 | Подготовка котельных, единиц | ВСЕГО | План | 2 |
| Факт |  |
| Всего % |  |
| Муниципальные | План | 2 |
| Факт |  |
| Всего % |  |
| Ведомственные | План |  |
| Факт |  |
| Всего % |  |
| Частные | План |  |
| Факт |  |
| Всего % |  |
| 2 | Подготовка тепловых сетей, км. | План | 3,2 |
| Факт |  |
| Всего % |  |
| 3 | Замена ветхих тепловых сетей, км | План |  |
| Факт |  |
| Всего % |  |
| 4 | Подготовка водопр-ных сетей, км | План | 1,4 |
| Факт |  |
| Всего % |  |
| 5 | Замена ветхих водопр-ных сетей, км | План | - |
| Факт |  |
| Всего % |  |
| 6 | Подготовка электросетей, км | План | - |
| Факт |  |
| Всего % |  |
| 7 | Замена ветхих электросетей, км | План | - |
| Факт |  |
| Всего % |  |
| 8 | Подготовка жилфонда, тыс. квм. | План | - |
| Факт |  |
| Всего % |  |
| 9 | Подготовка объектов культуры, единиц | План | - |
| Факт |  |
| Всего % |  |
|  10  | Капремонт жилфонда, тыс. кв.м. | План | - |
| Факт |  |
| Всего % |  |
|  11  | Подготовка ВОС, КОС, КНС, ед. | План | 2 |
| Факт |  |
| Всего % |  |
|  12  | Проведение противоаварийных тренировок | План | 2 |
| Факт |  |
| Всего % |  |
| 13             | Создание ТЭР, в т.ч.  |   |  |
| Уголь, тн. | План |  |
| Факт |  |
| Мазут, тн. | План |  |
| Факт |  |
| ДТ, тн. | План |  |
| Факт |  |
|  Щепа, тн. | План |  |
| Факт |  |
|  Торф, тн. | План |  |
| Факт |  |
|  Дрова, тн. | План | 300 |
| Факт |  |
| 14           | Задолженность за ТЭР, тыс.рублей | Всего  | 0,4 |
| в т.ч. за топливо: | Всего  |  |
|  Уголь  | Всего |  |
| Мазут, ДТ  | Всего |  |
|  Щепа,торф | Всего |  |
| Топ. дрова | Всего | 0,4 |
| Теплоэнергия | Всего |  |
| Электроэнергия | Всего |  |
| создано аварийного запаса МТР | План |  |
| Факт |  |
| Всего % |  |

Приложение № 13

к Рекомендациям

Оперативная информация о финансировании подготовки жилищно-коммунального хозяйства Шуньгского сельского поселения к отопительному периоду 2014/15 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Средства местных бюджетов | За счет собственных средств предприятий ЖКХ | Адресная инвестиционная программа РК | Всего |
|
| Всего | в том числе: | план | в том числе: | план | факт |
| на ремонтные работы объектов ЖКХ | на подготовку объектов соцсферы | на ремонтные и регламентные работы  | на приобретение нормативного запаса топлива |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ООО «ЛИВССТ»  | - | - | - | - | - | - | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 14

к Рекомендациям

Сведения о подготовке энергоснабжающих организаций и жилищного фонда к отопительному периоду 2014/15 года

по состоянию на 1 мая 2014 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Жилищный фонд. Оформлено паспортов (актов) готовности | ЭСО (оформлено паспортов готовности) |
| План\* | Факт | *%* | План\* | Факт | *%* |
| Акты  | Паспорта  |
| 1 |  Шуньгское | 14  |   |  |   |   |   |  |
| 2 |   |   |   |  |   |   |   |  |
| … |   |   |   |  |   |   |   |  |

Примечание:

\* указывается общее количество жилых домов, независимо от формы собственности

Приложение № 15

к Рекомендациям

Оперативная информация по запасам и движению топливно-энергетических ресурсов

на источниках тепловой энергии (Форма 4-ТЭР (оперативная))

по состоянию на 1 мая 2014 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование (поселения) наименование котельной | Вид топлива | Ед. измер. | Утвержден-ный норматив запаса топлива | Фактический запас топлива на отчетн. дату | % от утвержд. норматива | Фактический среднесут. расход топлива (суммарный) | Обесп-сть. по фактич. расходу топлива, дней | Отгружено и находится в пути | Всего поставлено в текущем ОЗП | План поставок на текущий месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  1.1     | котельная № 1, адрес     | уголь | тонн |   |   |  |  |  |   |   |   |
| мазут | тонн |   |   |  |  |  |   |   |   |
| щепа | пл.м3 |   |   |  |  |  |   |   |   |
| торф | тонн |   |   |  |  |  |   |   |   |
| дрова | пл.м3 |   | 100  |  | 15 | 6 | -  | 3200  |   |
| диз. топливо | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Итого по поселению   | уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| щепа | пл.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торф | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрова | пл.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диз. топливо | тонн |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | \* Примечание: запас угля на складе  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель: | Журавлева Людмила Валерьевна | ФИО |  |  | Телефон 5-35-34 |  |  |  |  |

Рекомендации по заполнению формы 4-ТЭР

1. *Столбец №5* «Утвержденный норматив запаса топлива» утверждает Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республик Карелия, заполняется в начале отчетного периода и изменению не подлежит на протяжении всего отопительного сезона.
2. *Столбец №11* «Всего поставлено в текущем ОЗП», указывается количество котельно-печного топлива, которое доставлено на места хранения топлива ресурсоснабжающих организаций за текущий ОЗП. Данная информация должна подтверждаться товарными накладными, находящимися у ресурсоснабжающих организаций.
3. *Столбец №12* «План поставок на текущий месяц» указывается план поставок топлива на текущий месяц и изменению на протяжении текущего месяца не подлежит.

иложение № 12

к Рекомендациям